АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.04.2022                         							      № 230-п

с. Краснотуранск

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

к отопительному периоду 2022-2023 годов

В целях координации работ по подготовке инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства района, эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения нормативно-технических требований эксплуатации жилищного фонда и режимов функционирования инженерных систем в зимних условиях, а так же выполнения требований, установленных правилами оценки готовности поселений к отопительному периоду и контроля за готовностью теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2022-2023 годов, руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103, ст.40, ст.43 Устава Краснотуранского района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить следующие мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Краснотуранского района к отопительному периоду 2022-2023 годов:

1.1 планируемые объемы подготовки организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Краснотуранский район к отопительному периоду 2022-2023 годов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2 планируемые объемы финансирования подготовки организаций к отопительному периоду 2022-2023 годов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3 мероприятия по подготовке объектов муниципального образования Краснотуранский район к осенне-зимнему отопительному периоду 2022-2023 годов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4 график создания нормативных запасов топлива на теплоисточниках муниципального образования Краснотуранский район к отопительному периоду 2022-2023 годов в соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению;

1.5 план-график мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2022-2023 годов в соответствии с приложением № 5 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по обеспечению подготовки и проведению проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов.

2.1. Утвердить состав комиссии по обеспечению подготовки и проведению проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2.2. Утвердить положение о комиссии по обеспечению подготовки и проведению проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

3. Финансовому управлению администрации Краснотуранского района в первоочередном порядке осуществлять финансирование мероприятий по муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района».

4. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям учреждений, организаций и предприятий обеспечить контроль за подготовкой ведомственных теплоисточников, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и подстанций к отопительному периоду 2022-2023 годов. Обеспечить в срок до 01 сентября 2022 года подготовку жилищного и социального фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерных коммуникаций в соответствии с требованиями действующих норм и правил технической эксплуатации, с получением актов и паспортов готовности объектов к отопительному периоду.

5. Заседание комиссии по обеспечению подготовки и проведению проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов проводить ежемесячно в первую и третью среду в 15:00 часов, после окончания отопительного периода                2021-2022 годов.

6.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности района Вакенгута Е.Г.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в печатном СМИ, в электронном СМИ «Краснотуранский вестник»,  размещению на официальном сайте администрации Краснотуранского района в сети Интернет.

Глава района                                                    	          	                      О.В. Ванева

Приложение № 1 к постановлению

администрации района

от 15.04.2022 №     -п

Планируемые объемы подготовки организаций жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования Краснотуранский район

к отопительному периоду 2022 – 2023   годов

| Показатель | Номер строки | Един. изм. | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подготовке | Указать причины изменения показателей 2020-2021 годов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жилищный фонд | 01 | тыс.ед. | 643 | 0,567 |  |  |
|  | 02 | тыс.м2 | 058 | 28,3 |  |  |
| в том числе: - муниципальный | 03 | тыс.ед. | 643 | 0,257 |  |  |
|  | 04 | тыс.м2 | 058 | 12,1 |  |  |
| - государственный | 05 | тыс.ед. | 643 | 0 |  |  |
|  | 06 | тыс.м2 | 058 | 0 |  |  |
| - частный | 07 | тыс.ед. | 643 | 0,31 |  |  |
|  | 08 | тыс.м2 | 058 | 16,2 |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 | 9 | 9 |  |
| мощность | 10 | Гкал/час |  | 35,6 | 35,6 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 11 | ед. | 642 | 9 | 9 |  |
| мощность | 12 | Гкал/час |  | 35,6 | 35,6 |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 008 | 31,6 | 31,6 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 14 | км | 008 | 31,6 | 31,6 |  |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 15 | км | 008 | 20,605 | 20,605 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | 008 | 20,605 | 20,605 |  |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 | 2 | 2 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 20 | ед. | 642 | 2 | 2 |  |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 21 | ед. | 642 | 41 | 41 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 22 | ед. | 642 | 41 | 41 |  |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед. | 642 | 2 | 2 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед. | 642 | 2 | 2 |  |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 25 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| пропускная способность | 26 | т.м3/сут | 599 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| пропускная способность | 28 | т.м3/сут | 599 | 0 | 0 |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 | 169,354 | 169,354 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 008 | 169,354 | 169,354 |  |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 | 110,08 | 110,08 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 008 | 110,08 | 110,08 |  |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед. | 642 | 2 | 2 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед. | 642 | 2 | 2 |  |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед. | 642 | 1 | 1 |  |
| пропускная способность | 36 | т.м3\сут | 599 | 2 | 2 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед. | 642 | 1 | 1 |  |
| пропускная способность | 38 | т.м3\сут | 599 | 2 | 2 |  |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км | 008 | 27,5 | 27,5 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 40 | км | 008 | 27,5 | 27,5 |  |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км | 008 | 3,9 | 3,9 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | км | 008 | 3,9 | 3,9 |  |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | 008 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 008 | 0 | 0 |  |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 45 | км | 008 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 008 | 0 | 0 |  |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 48 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности | 49 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 50 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | тыс.кв.м | 058 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 52 | тыс.кв.м | 058 | 0 | 0 |  |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб независимо от формы собственности | 53 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности | 55 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 56 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности | 57 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед. | 642 | 0 | 0 |  |
| Газопроводы | 59 | км | 008 | 0 | 0 |  |

Приложение № 2 к постановлению

администрации района

от     .04.2022 №    -п

Планируемые объемы финансирования подготовки организаций жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования Краснотуранский район

к отопительному периоду 2022 – 2023 годов

| Показатель | Номер строки | Един. изм. | Всего | Задание по подготовке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: | 1 | млн.руб. | 24,5 | 24,5 |
| на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 2 | млн.руб. |  |  |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 3 | млн.руб. |  |  |
| на строительство объектов ЖКХ | 4 | млн.руб. | 7,3 | 7,3 |
| на капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ, в том числе: | 5 | млн.руб. | 17,2 | 17,2 |
| объектов теплоснабжения | 6 | млн.руб. |  |  |
| сетей теплоснабжения | 7 | млн.руб. | 17,2 | 17,2 |
| объектов водоснабжения | 8 | млн.руб. |  |  |
| сетей водоснабжения | 9 | млн.руб. |  |  |
| объектов канализации | 10 | млн.руб. |  |  |
| сетей канализации | 11 | млн.руб. |  |  |
| объектов электроснабжения | 12 | млн.руб. |  |  |
| сетей электроснабжения | 13 | млн.руб. |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, из них: | 14 | млн.руб. | 3,8 | 3,8 |
| на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 15 | млн.руб. |  |  |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 16 | млн.руб. |  |  |
| на строительство объектов ЖКХ | 17 | млн.руб. |  |  |
| на капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ, в том числе: | 18 | млн.руб. | 3,7 | 3,7 |
| объектов теплоснабжения | 19 | млн.руб. | 0,7 | 0,7 |
| сетей теплоснабжения | 20 | млн.руб. | 0,9 | 0,9 |
| объектов водоснабжения | 21 | млн.руб. |  |  |
| сетей водоснабжения | 22 | млн.руб. | 2,1 | 2,1 |
| объектов канализации | 23 | млн.руб. |  |  |
| сетей канализации | 24 | млн.руб. |  |  |
| объектов электроснабжения | 25 | млн.руб. |  |  |
| сетей электроснабжения | 26 | млн.руб. |  |  |
| Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, из них: | 27 | млн.руб. | 36,6 | 36,6 |
| на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 28 | млн.руб. | 35,7 | 35,7 |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 29 | млн.руб. | 0,9 | 0,9 |
| на строительство объектов ЖКХ | 30 | млн.руб. |  |  |
| на капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ, в том числе: | 31 | млн.руб. |  |  |
| объектов теплоснабжения | 32 | млн.руб. |  |  |
| сетей теплоснабжения | 33 | млн.руб. |  |  |
| объектов водоснабжения | 34 | млн.руб. |  |  |
| сетей водоснабжения | 35 | млн.руб. |  |  |
| объектов канализации | 36 | млн.руб. |  |  |
| сетей канализации | 37 | млн.руб. |  |  |
| объектов электроснабжения | 38 | млн.руб. |  |  |
| сетей электроснабжения | 39 | млн.руб. |  |  |
| в том числе за счет средств предусмотренных в тарифе | 40 | млн.руб. |  |  |
| объектов теплоснабжения | 41 | млн.руб. |  |  |
| сетей теплоснабжения | 42 | млн.руб. |  |  |
| объектов водоснабжения | 43 | млн.руб. |  |  |
| сетей водоснабжения | 44 | млн.руб. |  |  |
| объектов канализации | 45 | млн.руб. |  |  |
| сетей канализации | 46 | млн.руб. |  |  |
| объектов электроснабжения | 47 | млн.руб. |  |  |
| сетей электроснабжения | 48 | млн.руб. |  |  |

Приложение № 3 к постановлению

администрации района

от    .04.2022 №   -п

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов муниципального образования Краснотуранский район

к осенне-зимнему отопительному периоду 2022 – 2023 годов

| ## Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Срок исполнения, до | Плановая сумма т. р. | Финансовые средства (Бюджет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Краснотуранский производственный участок |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |
| 1. Текущий ремонт ПМЗ котла №1;2;3 | Шт. | 3 | 3д. 08 | 5,9 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт дымососов ДН-11,2 №1;2;3 | Шт. | 3 | 3д. 08 | 18,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт арматуры котлов №1,2,3 | Шт. | 36 | 3д. 08 | 5,4 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт арматуры теплообменников | Шт. | 24 | 3д. 08 | 3,6 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт вентиляторов | Шт. | 3 | 3д. 08 | 4,5 | Собственные |
| 6. Текущий ремонт вентиляторов возврата уноса | Шт. | 3 | 3д. 08 | 4,5 | Собственные |
| 7. Текущий ремонт ХВО | Шт. | 1 | 3д. 08 | 36,0 | Собственные |
| 8. Текущий ремонт системы шлакозолоудаления | Шт. | 1 | 3д. 08 | 58,0 | Собственные |
| 9. Текущий ремонт вакуумных насосов | Шт. | 3 | 3д. 08 | 6,6 | Собственные |
| 10. Текущий ремонт насосов охлаждения бункеров | Шт. | 2 | 3д. 08 | 3,0 | Собственные |
| 11. Текущий ремонт сетевых насосов | Шт. | 4 | 3д. 08 | 24,0 | Собственные |
| 12. Текущий ремонт подпиточных насосов | Шт. | 3 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 13. Текущий ремонт арматуры сетевых, питательных, подпиточных насосов | Шт. | 44 | 3д. 08 | 6,6 | Собственные |
| 14. Текущий ремонт системы топливоподачи (дробилки, питатель, транспортеры) | Система | 1 | 3д. 08 | 38,0 | Собственные |
| 15. Ремонт обмуровки котлов №1,2,3 | Шт. | 3 | 3д. 08 | 15,0 | Собственные |
| 16. Ревизия систем КИПиА | Система | 1 | 3д. 08 | 24,0 | Собственные |
| 17. Окраска помещений котельной водоэмульсионными красками | м2 | 250 | 3д. 08 | 15,0 | Собственные |
| Отопительная котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |
| 1.Текущий ремонт дымососа №1,2. | Шт. | 2 | 1д. 08 | 12,0 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт вентиляторов №1,2,3 | Шт. | 3 | 1д. 08 | 4,5 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт сетевого насоса №1,2 | Шт. | 2 | 1д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт арматуры котлов №1,2,3 | Шт. | 12 | 1д. 08 | 1,8 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт арматуры трубопроводов котельной | Шт. | 14 | 1д. 08 | 2,1 | Собственные |
| 6. Известковая окраска помещений котельной | м2 | 200 | 1д. 08 | 3,0 | Собственные |
| 7. Ремонт внутренней системы канализации | М.п. | 8 | 1д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 8. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения | Км | 0,8 | 1д. 08 | - | - |
| Участок тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| Центральный тепловой пункт |  |  |  |  |  |
| 1. Текущий ремонт сетевого насоса ЦТП-1 | Шт. | 4 | 3д. 08 | 24,0 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт сетевого насоса ЦТП-2 | Шт. | 4 | 3д. 08 | 24,0 | Собственные |
| ## 3. Текущий ремонт задвижек ЦТП-1, ЦТП-2 | Шт. | 32 | 3д. 08 | 19,2 | Собственные |
| ## 4. Текущий ремонт обратных клапанов ЦТП-2 | Шт. | 32 | 3д. 08 | 25,6 | Собственные |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 1. Очистка тепловых камер | Шт. | 70 | 3д. 08 | - | - |
| 2. Ремонт тепловых камер | Шт. | 2 | 3д. 08 | 12,0 | Собственные |
| 3. Ремонт задвижек Ду=150мм. | Шт. | 6 | 3д. 08 | 54,0 | Собственные |
| 4. Ремонт со снятием задвижек Ду=100мм. | Шт. | 6 | 3д. 08 | 48,0 | Собственные |
| 5. Ремонт со снятием задвижек Ду=80мм. | Шт. | 6 | 3д. 08 | 36,0 | Собственные |
| 6. Ремонт со снятием задвижек Ду=50мм. | Шт. | 12 | 3д. 08 | 48,0 | Собственные |
| 7. Гидравлическое испытание тепловых сетей | Км. | 16,42 | 3д. 08 | - | - |
| 8. Шурфовка т/сетей | Шт. | 16 | 1д. 06-3д. 08 | 16,0 | Собственные |
| 9. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-203 до МБДОУ «Детский сад №2 «Чайка» | Км. | 0,234 | 30д. 09 | 4983,6 | Краевые, местные |
| 10. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-97 до ТК-105 по ул.Октябрьская | Км. | 0,306 | 30д. 09 | 5207,9 | Краевые, местные |
| 11. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-128 до ТК-129 по ул.Ленина | Км. | 0,06 | 30д. 09 | 711,9 | Краевые, местные |
| 12. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-53 до ТК-61 по ул.Янкова | Км. | 0,211 | 30д. 09 | 4024,3 | Краевые, местные |
| 13. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-71 до ТК-108 по ул.Крестьянская | Км. | 0,288 | 30д. 09 | 2436,0 | Краевые, местные |
| 14. Прокладка участка тепловой сети от ТК-23 до жилого дома по ул.Дружбы | Км. |  | 30д. 09 | 691,6 | Местные |
| Водоканализационный участок |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт водоразборных колонок | Шт. | 6 | 3д. 08 | 24,0 | Собственные |
| 2. Ремонт водопроводных колодцев | Шт. | 3 | 3д. 08 | 15,0 | Собственные |
| 3. Ремонт канализационных колодцев | Шт. | 4 | 3д. 08 | 20,0 | Собственные |
| 4. Ремонт задвижек Ду200 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 20,0 | Собственные |
| 5. Ремонт задвижек Ду150 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 18,0 | Собственные |
| 6. Ремонт задвижек Ду100 | Шт. | 5 | 3д. 08 | 40,0 | Собственные |
| 7. Ремонт задвижек Ду80 | Шт. | 5 | 3д. 08 | 30,0 | Собственные |
| 8. Ремонт задвижек Ду50 | Шт. | 8 | 3д. 08 | 20,0 | Собственные |
| 9. Очистка водопроводных колодцев | Шт. | 12 | 3д. 08 | - | - |
| 10. Очистка канализационных колодцев | Шт. | 20 | 3д. 08 | - | - |
| 11. Замена насоса ЭЦВ 10-63-110 | Шт. | 1 | 3д. 08 | 92,2 | Собственные |
| 12. Промывка канализационных сетей | Км. | 10 | 3д. 08 | - | - |
| 13. Прокладка участка водопроводной сети от ВК-27/1 до жилого дома по ул.Телевизорная | Км. | 115,0 | 30д. 09 | 340,0 | Местные |
| 14. Прокладка участка водопроводной сети от ВК-578/2 до жилого дома по ул.Кольцевая | Км. | 337,3 | 30д. 09 | 933,0 | Местные |
| 15. Прокладка участка водопроводной сети от ВК-472 по ул.Надежкина до ВК-325 по ул.Юбилейная | Км. | 614,8 | 30д. 09 | 840,3 | Местные |
| Кортузский производственный участок |  |  |  |  |  |
| Отопительная котельная |  |  |  |  |  |
| 1. Текущий ремонт арматуры котлов и трубопроводов котельной | Шт. | 22 | 3д. 06 | 3,6 | Собственные |
| 2. Ремонт подпитывающего насоса | Шт. | 1 | 3д. 08 | 1,5 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт сетевых насосов №1;2 | Шт. | 2 | 3д. 06 | 6,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт дутьевых вентиляторов | Шт. | 3 | 3д. 06 | 4,5 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт дымососов | Шт. | 3 | 3д. 05 | 18,0 | Собственные |
| 6. Ремонт предохранительных клапанов | Шт. | 6 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 7. Окраска трубопроводов котельной | м2 | 60 | 3д. 08 | 3,6 | Собственные |
| 8. Известковая окраска помещений котельной | м2 | 400 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт задвижек Ду100 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 16,0 | Собственные |
| 2. Ремонт задвижек Ду50 | Шт. | 4 | 3д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 3. Обследование, очистка тепловых камер | Шт. | 14 | 3д. 08 | - | - |
| 4. Шурфовка т/сетей | Шт. | 1 | 3д. 05 | 1,0 | Собственные |
| 5. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения | Км. | 1,1 | 1д. 06 | - | - |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| 1. Осмотр и очистка водопроводных колодцев | Шт. | 74 | 3д. 08 | - | - |
| 2. Ремонт водопроводных колодцев с.Кортуз, д.Белоярск, с.Сарушка, д.К-Беллык | Шт. | 5 | 3д. 08 | 25,0 | Собственные |
| 3. Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 д.Белоярск | Шт. | 1 | 3д. 08 | 62,0 | Собственные |
| Канализационные сети |  |  |  |  |  |
| 1. Очистка канализационных колодцев | Шт. | 4 | 3д. 08 | - | - |
| Н-Сыдинский производственный участок |  |  |  |  |  |
| Отопительная котельная |  |  |  |  |  |
| 1. Текущий ремонт арматуры котлов и трубопроводов котельной | Шт. | 10 | 1д. 08 | 1,5 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт сетевых насосов №1,2 | Шт. | 2 | 1д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт подпиточного насоса | Шт. | 1 | 3д. 08 | 3,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт дутьевого вентилятора | Шт. | 2 | 3д. 08 | 3,0 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт дымососа | Шт. | 2 | 3д. 08 | 12,0 | Собственные |
| 6. Чистка и тех.обслуживание циклона | Шт. | 1 | 3д. 08 | 2,0 | Собственные |
| 7. Окраска трубопроводов и помещений котельной | м2 | 120 | 3д. 08 | 7,2 | Собственные |
| 8. Известковая окраска помещений котельной | м2 | 210 | 3д. 08 | 3,0 | Собственные |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 1. Очистка тепловых камер | Шт. | 18 | 3д. 08 | - | - |
| 2. Ремонт запорной арматуры | Шт. | 8 | 3д. 06 | 1,2 | Собственные |
| 3. Шурфовка т/сетей | Шт. | 1 | 3д. 06 | 1,0 | Собственные |
| 4. Ремонт тепловых камер | Шт. | 1 | 1д. 09 | 6,0 | Собственные |
| 5. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения | Км. | 1,38 | 1д. 09 | - | - |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт водоразборных колонок | Шт. | 2 | 3д. 08 | 8,0 | Собственные |
| 2. Ремонт смотровых колодцев | Шт. | 1 | 3д. 08 | 5,0 | Собственные |
| 3. Очистка водопроводных колодцев | Шт. | 2 | 3д. 08 | - | - |
| 4. Ремонт арматуры | Шт. | 4 | 3д. 08 | 0,6 | Собственные |
| Саянский производственный участок |  |  |  |  |  |
| Отопительная котельная с. Николаевка |  |  |  |  |  |
| 1. Текущий ремонт арматуры котлов и трубопроводов котельной | Шт. | 4 | 3д. 08 | 0,6 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт сетевых насосов №1;2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 3. Чистка газоходов котлов | Шт. | 2 | 3д. 08 | - | - |
| 4. Текущий ремонт дымососа | Шт. | 1 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт дутьевого вентилятора | Шт. | 2 | 3д. 08 | 3,0 |  |
| 6. Ремонт предохранительного клапана котла | Шт. | 1 | 3д. 08 | 1,0 | Собственные |
| 7. Окраска трубопроводов и помещений котельной | м2 | 50 | 3д. 08 | 3,0 | Собственные |
| 8. Известковая окраска помещений котельной | м2 | 150 | 3д. 08 | 2,3 | Собственные |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт водопроводных колодцев | Шт. | 1 | 1д. 08 | 5,0 | Собственные |
| 2. Ремонт задвижек Ду100 с.Саянск | Шт. | 2 | 3д. 08 | 16,0 | Собственные |
| 3. Ремонт задвижек Ду50 | Шт. | 4 | 3д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 4. Ремонт колонок с. Саянск, д.Николаевка, д.Моисеевка | Шт. | 4 | 3д. 08 | 20,0 | Собственные |
| Лебяженский производственный участок |  |  |  |  |  |
| Отопительная котельная |  |  |  |  |  |
| 1.Текущий ремонт арматуры трубопроводов котельной | Шт. | 16 | 3д. 08 | 2,4 | Собственные |
| 2.Ремонт запорной арматуры Ду150 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 18,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт сетевых насосов №1;2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт дутьевого вентилятора | Шт. | 2 | 3д. 08 | 3,0 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт дымососа | Шт. | 3 | 3д. 08 | 18,0 | Собственные |
| 6. Чистка газоходов котлов | Шт. | 4 | 3д. 06 | - | - |
| 7. Чистка газохода дымовой трубы | Шт. | 1 | 3д. 06 | - | - |
| 8. Ремонт и обслуживание циклона | Шт. | 1 | 3д. 08 | 2,0 | Собственные |
| 9. Окраска бытовых помещений котельной | м2 | 60 | 1д. 08 | 3,6 | Собственные |
| 10. Известковая окраска помещений котельной | м2 | 440 | 1д. 08 | 6,6 | Собственные |
| 11. Приобретение водогрейного котла КВр-125 | Шт. | 1 | 30д. 05 | 730,0 | Местные |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 1. Обследование, очистка тепловых камер | Шт. | 42 | 3д. 08 | - | - |
| 2. Ремонт тепловых камер | Шт. | 50 | 3д. 08 | 25,0 | Собственные |
| 3. Ремонт вентилей Ду50 | Шт | 10 | 1д. 08 | 25,0 | Собственные |
| 4. Ремонт задвижек Ду150 | Шт. | 2 | 1д. 08 | 18,0 | Собственные |
| 5. Шурфовка тепловой сети | Шт. | 3 | 3д. 06 | 3,0 | Собственные |
| 6. Гидравлическое испытание систем теплоснабжения | Км. | 3,6 | 1д. 09 | - | - |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| 1. Обследование и очистка водопроводных колодцев | Шт. | 39 | 3д. 08 | - |  |
| 2. Ремонт водопроводных колодцев | Шт. | 4 | 1д. 08 | 24,0 | Собственные |
| 3. Ремонт водоразборных колонок | Шт. | 2 | 1д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 4. Ремонт со снятием задвижек Ду100 | Шт. | 6 | 1д. 08 | 48,0 | Собственные |
| 5. Ремонт задвижек Ду80 | Шт. | 6 | 1д. 08 | 36,0 | Собственные |
| 5. Ремонт задвижек Ду50 | Шт. | 5 | 1д. 08 | 12,5 | Собственные |
| 7. Обследование и очистка канализационных колодцев | Шт. | 22 | 1д. 08 | - | - |
| 8. Ремонт оголовков канализационных колодцев | Шт. | 2 | 1д. 08 | 9,0 | Собственные |
| Восточенский производственный участок |  |  |  |  |  |
| Отопительная котельная |  |  |  |  |  |
| 1. Чистка газоходов котлов №1; №2 | Шт. | 2 | 3д. 06 | - | - |
| 2. Текущий ремонт дымососа № 1,2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт арматуры котлов №№ 1,2 | Шт. | 10 | 3д. 08 | 1,5 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт подпитывающего насоса | Шт. | 1 | 3д. 08 | 3,0 | Собственные |
| 5. Ремонт задвижек Ду 150 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 18,0 | Собственные |
| 6. Ремонт задвижек Ду 80 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 12,0 | Собственные |
| 7. Текущий ремонт сетевых насосов №1, №2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 8. Ремонт предохранительного клапана котла | Шт. | 2 | 3д. 08 | 2,0 | Собственные |
| 9. Окраска помещений и трубопроводов котельной | м2 | 100 | 1д. 09 | 6,0 | Собственные |
| 10. Известковая окраска помещений котельной | м2 | 200 | 1д. 09 | 3,0 | Собственные |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 1. Очистка тепловых камер | Шт. | 6 | 3д. 08 | - | - |
| 2. Набивка сальников задвижек | Шт. | 12 | 3д. 08 | 1,2 | Собственные |
| 3. Шурфовка тепловой сети | Шт. | 1 | 3д. 06 | 1,0 | Собственные |
| 4. Ремонт задвижки Ду 100 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 16,0 | Собственные |
| 5. Гидравлическое испытание тепловых сетей | Км. | 0,6 | 1д. 06 | - |  |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт водопроводного колодца с.Восточное | Шт. | 2 | 1д. 08 | 12,0 | Собственные |
| 2. Ремонт колонок с. Восточное, с. Диссос. | Шт. | 2 | 1д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 3. Ремонт задвижки Ду100 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 16,0 | Собственные |
| 4. Обследование и очистка водопроводных колодцев | Шт. | 39 | 3д. 08 | - |  |
| Беллыкский производственный участок |  |  |  |  |  |
| Отопительная котельная |  |  |  |  |  |
| 1. Текущий ремонт арматуры котлов и трубопроводов котельной | Шт. | 10 | 3д. 08 | 1,5 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт сетевых насосов №1,2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт подпиточного насоса | Шт. | 1 | 3д. 08 | 3,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт дутьевого вентилятора | Шт. | 2 | 3д. 08 | 3,0 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт дымососа | Шт. | 2 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 6. Текущий ремонт со снятием задвижки Ду80 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 12,0 | Собственные |
| 7. Чистка газоходов котлов | Шт. | 2 | 3д. 06 | - | - |
| 8. Текущий ремонт циклона | Шт. | 2 | 3д. 08 | 4,0 | Собственные |
| 9. Окраска помещений и трубопроводов котельной | м2 | 100 | 3д. 08 | 1,5 | Собственные |
| 10. Известковая окраска помещений котельной | м2 | 350 | 3д. 08 | 5,3 | Собственные |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт со снятием задвижек Ду80 | Шт. | 2 | 3д.08 | 12,0 | Собственные |
| 2. Шурфовка тепловой сети | Шт. | 2 | 3д.06 | 2,0 | Собственные |
| 3. Ремонт тепловых камер | Шт. | 2 | 1д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 4. Очистка тепловых камер | Шт. | 14 | 3д. 08 | - | - |
| 5. Гидравлическое испытание тепловых сетей | Км. | 1,38 | 1д. 06 | - | - |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| 1. Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 | Шт. | 1 | 3д. 08 | 62,0 | Собственные |
| 2. Ремонт водоразборной колонки с. Беллык, с. Уяр | Шт. | 2 | 1д. 08 | 10,0 | Собственные |
| 3. Ремонт водопроводного колодца с. Беллык, с. Уяр | Шт. | 3 | 1д. 08 | 18,0 | Собственные |
| Салбинский производственный участок |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт водопроводных колодцев | Шт. | 3 | 3д. 08 | 18,0 | Собственные |
| 2. Ремонт колонок | Шт. | 6 | 3д. 08 | 30,0 | Собственные |
| 3. Чистка смотровых колодцев с. Салба, с. Алгаштык | Шт. | 25 | 3д. 08 | - | - |
| Тубинский производственный участок |  |  |  |  |  |
| Отопительная котельная |  |  |  |  |  |
| 1.Текущий ремонт арматуры котлов и трубопроводов котельной | Шт. | 20 | 3д. 08 | 3,0 | Собственные |
| 2. Текущий ремонт сетевых насосов №1,2 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 6,0 | Собственные |
| 3. Текущий ремонт подпиточного насоса | Шт. | 1 | 3д. 08 | 3,0 | Собственные |
| 4. Текущий ремонт дутьевого вентилятора | Шт. | 4 | 3д. 08 | 3,0 | Собственные |
| 5. Текущий ремонт дымососа | Шт. | 4 | 3д. 08 | 12,0 | Собственные |
| 6. Ремонт системы ШЗУ | Шт. | 1 | 3д. 08 | 3,0 | Собственные |
| 7. Чистка газоходов котлов | Шт. | 4 | 3д. 06 | - | - |
| 8. Ремонт задвижки Ду100 | Шт. | 2 | 3д. 08 | 16,0 | Собственные |
| 9. Известковая окраска помещений котельной | м2 | 300 | 3д. 08 | 4,5 | Собственные |
| 10. Окраска помещений и трубопроводов котельной | м2 | 160 | 3д. 08 | 5,2 | Собственные |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 1.Ремонт со снятием задвижекДу100 | Шт. | 4 | 3д. 08 | 24,0 | Собственные |
| 2. Шуфровка тепловой сети | Шт. | 6 | 3д. 06 | 6,0 | Собственные |
| 3. Ремонт тепловых камер | Шт. | 1 | 1д. 08 | 5,0 | Собственные |
| 4. Очистка тепловых камер | Шт. | 22 | 3д. 08 | - | - |
| 5. Гидравлическое испытание тепловых сетей | Км. | 5,6 | 1д. 08 | - | - |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| 1.Ремонт водопроводных колодцев | Шт. | 4 | 1д. 08 | 20,0 | Собственные |
| 2. Ремонт задвижек Ду100 с.Тубинск, с.Джирим | Шт. | 4 | 3д. 08 | 32,0 | Собственные |
| 3. Ремонт задвижек Ду50 с.Тубинск, с.Джирим | Шт. | 2 | 3д. 08 | 5,0 | Собственные |
| 4. Ремонт колонок с.Тубинск, д.Джирим, д.Кедровое, д.Галактионово | Шт. | 4 | 3д. 08 | 32,0 | Собственные |
| 5. Ремонт водонапорной башни с.Джирим | Шт. | 1 | 1д. 08 | 32,0 | Собственные |
| 6. Строительство водонапорной башни с.Тубинск | Шт. | 1 |  | 7300,0 | Краевые, местные |
| ИТОГО: |  |  |  | 30 193,0 |  |
| Из них: средства предприятия |  |  |  | 1 993,9 |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 3 779,8 |  |
| Краевой бюджет |  |  |  | 24 419,3 |  |

Приложение № 4 к постановлению

администрации района

от   .04.2022 №   -п

ГРАФИК

создания нормативных запасов топлива на теплоисточниках муниципального образования Краснотуранский район

на отопительный период 2022-2023 годов

| Наименование | Вид топлива | Неснижаемый запас топлива, тыс. тонн | На 1 октября 2022 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива, тыс. тонн | в том числе эксплуатационный |
| Краснотуранске РМППЖКХ | уголь | 0,587 | 4,463 | 3,876 |
| Итого: |  | 0,587 | 4,463 | 3,876 |

Приложение № 5 к постановлению

администрации района

от   .04.2022 №    -п

План-График

мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2022-2023 годов

| № п/п | Адрес дома: с. Краснотуранск… | Ревизия запорной арматуры на вводе в дом |  | Ремонт и испытание систем центрального отопления |  | Регулировка системы центрального отопления |  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Срок исполнения | Кол-во | Срок исполнения | Кол-во | Срок исполнения | Кол-во | Срок исполнения | Кол-во | Срок исполнения | Кол-во | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ул. К. Маркса, 3а | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 6 | 06 | 8 | 08 | 2 | 08 |
| 2 | ул. К. Маркса, 5 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 6 | 06 | 10 | 08 | 2 | 08 |
| 3 | ул. К. Маркса, 7 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 6 | 06 | 10 | 08 | 2 | 08 |
| 4 | ул. К. Маркса,10а | 1 | 05 | 1 | 07 | 0 | 09 | - | - | 10 | 08 | 2 | 08 |
| 5 | ул. К. Маркса, 12 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 4 | 06 | - | - | 2 | 08 |
| 6 | ул. К. Маркса, 16 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 6 | 06 | 8 | 08 | 2 | 08 |
| 7 | ул. К. Маркса, 18 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 6 | 06 | 8 | 08 | 2 | 08 |
| 8 | ул. К. Маркса, 20 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 2 | 06 | 12 | 08 | 2 | 08 |
| 9 | ул. К. Маркса, 22 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 5 | 06 | 12 | 08 | 2 | 08 |
| 10 | ул. К. Маркса, 24 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 4 | 06 | 11 | 08 | 2 | 08 |
| 11 | ул. Ленина, 22а | 1 | 05 | 1 | 09 | 1 | 09 | - | - | 3 | 08 | 2 | 08 |
| 12 | ул. Ленина, 24 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 6 | 06 | - | - | 2 | 08 |
| 13 | ул. Ленина, 26 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 7 | 06 | - | - | 2 | 08 |
| 14 | ул. Ленина, 28 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 8 | 06 | - | - | 2 | 08 |
| 15 | ул. Ленина, 30 | 1 | 07 | 1 | 07 | 1 | 09 | 5 | 06 | - | - | 2 | 08 |
| 16 | ул. Ленина, 38 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 6 | 06 | 12 | 08 | 2 | 08 |
| 17 | ул. Ленина, 40 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 6 | 06 | 12 | 08 | 2 | 08 |
| 18 | ул. Ленина, 42 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 6 | 06 | 4 | 08 | 2 | 08 |
| 19 | ул. Ленина, 43 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 6 | 06 | - | - | 2 | 08 |
| 20 | ул. Ленина, 44 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 7 | 06 | 9 | 08 | 2 | 08 |
| 21 | ул. Ленина, 45 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 4 | 06 | - | - | 2 | 08 |
| 22 | ул. Ленина, 47 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 4 | 06 | - | - | 2 | 08 |
| 23 | ул. Ленина, 47а | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | - | - | 11 | 08 | 2 | 08 |
| 24 | ул. Ленина, 49 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 7 | 06 | 5 | 08 | 2 | 08 |
| 25 | ул. Ленина, 51 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 6 | 06 | 7 | 08 | 2 | 08 |
| 26 | ул. Ленина, 53 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 4 | 06 | - | - | 2 | 08 |
| 27 | ул. Ленина, 55 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 4 | 06 | - | - | 2 | 08 |
| 28 | ул. Ленина, 65 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 11 | 06 | 12 | 08 | 2 | 08 |
| 29 | ул. Ленина, 65а | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 7 | 06 | 8 | 08 | 2 | 08 |
| 30 | ул. Ленина, 65б | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 7 | 06 | 15 | 08 | 2 | 08 |
| 31 | ул. Ленина, 67 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 12 | 06 | 20 | 08 | 2 | 08 |
| 32 | ул. Ленина, 73 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | - | - | - | - | 2 | 08 |
| 33 | ул. Октябрьская, 12 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 6 | 06 | - | - | 2 | 08 |
| 34 | ул. Октябрьская, 14 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 6 | 06 | - | - | 2 | 08 |
| 35 | ул. Октябрьская, 16 | 1 | 05 | 1 | 08 | 1 | 09 | 6 | 06 | - | - | 2 | 08 |
| 36 | ул.Октябрьская,16а | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 8 | 06 | 11 | 08 | 2 | 08 |
| 37 | ул. Октябрьская, 18 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 5 | 06 | - | - | 2 | 08 |
| 38 | ул.Октябрьская,18а | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 6 | 06 | 11 | 08 | 2 | 08 |
| 39 | ул. Октябрьская, 20 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 8 | 06 | 11 | 08 | 2 | 08 |
| 40 | ул. Октябрьская, 22 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 8 | 06 | 12 | 08 | 2 | 08 |
| 41 | ул. Октябрьская, 24а | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 10 | 06 | 11 | 08 | 2 | 08 |
| 42 | ул. Центральная, 5 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 3 | 06 | 7 | 08 | 2 | 08 |
| 43 | ул. Центральная, 7 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | - | - | 6 | 08 | 2 | 08 |
| 44 | ул. Центральная, 9 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 5 | 06 | 6 | 08 | 2 | 08 |
| 45 | ул. Центральная, 10 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 2 | 06 | 7 | 08 | 2 | 08 |
| 46 | ул. Центральная, 11 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 5 | 06 | 6 | 08 | 2 | 08 |
| 47 | ул. Центральная, 13 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 8 | 06 | 8 | 08 | 2 | 08 |
| 48 | ул. Юности, 28 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 6 | 06 | - | - | 2 | 08 |

Приложение № 6 к постановлению

администрации района

от   .04.2022 №   -п

СОСТАВ  КОМИССИИ

по обеспечению подготовки и проведению проверки готовности объектов

жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду

2022-2023 годов

| Ванева Оксана Владимировна | - глава района, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Вакенгут Евгений Геннадьевич | - заместитель главы района по обеспечению жизнедеятельности района |
| Трусов Владимир Алексеевич | - директор Краснотуранского РМПП ЖКХ |
| Плигузова Анна Сергеевна | - директор МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» |
| Наразин Николай Леонидович | - главный специалист по ГО, ЧС и ПБ администрации района |
| (по согласованию) | - представитель Минусинского территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора |
| Кириллова Вероника Михайловна | - исполнительный директор ООО «Фаворит» (по согласованию) |

Приложение № 7 к постановлению

администрации района

от   .  .2022 №    -п

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по обеспечению подготовки и проведению проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов

1. Комиссия по обеспечению подготовки и проведению проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее – Комиссия) создается в целях обеспечения исполнения сроков и качества выполнения работ при проведении мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства, инженерных коммуникаций в соответствии с требованиями действующих норм и правил технической эксплуатации, с выдачей актов и оформлением паспортов готовности объектов к отопительному периоду.

2. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов Комиссии, который утверждается постановлением администрации района.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением.

4. Основными задачами Комиссии является обеспечение контроля:

- за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства района к отопительному сезону;

- за подготовкой жилищного фонда и внутридомовых систем инженерного обеспечения;

- за готовностью теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному сезону;

- за созданием запасов топлива и аварийного запаса материалов и оборудования.

5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:

- заслушивает на своих заседаниях информацию должностных лиц по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- на основании предоставленной информации, Комиссия принимает обязательные для исполнения решения. Решения принимаются комиссией открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равном количестве голосов председательствующий имеет право решающего голоса. Решения комиссии оформляются протоколом и подписываются председателем Комиссии, с последующим контролем за их исполнением. Решения могут содержать указания по предоставлению дополнительной информации и даче разъяснений, а также обязывать теплоснабжающие, теплосетевые, управляющие организации к выполнению действий, в целях своевременной подготовки к отопительному периоду;

- осуществляет проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии с выдачей актов проверки готовности к отопительному периоду.

6. Заседание Комиссии проводится ежемесячно первую и третью среду в 15:00 часов, после окончания отопительного периода 2021-2022 годов.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа ее членов. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, либо его заместитель.

7. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет председатель Комиссии.