**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Краснотуранск

02.08.2022 № 496-п

О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2013 № 688-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района»»

В целях корректировки бюджетных средств, необходимых для реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Краснотуранского района от 27.07.2015 № 441-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 40, 43 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 30.10.2013 № 688-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района»» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Краснотуранского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2024 годах составляет 359 219,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 15 768,4 тыс. рублей;  2015 год – 29 875,5 тыс. рублей;  2016 год – 22 492,1 тыс. рублей;  2017 год – 18 515,1 тыс. рублей;  2018 год – 37 215,3 тыс. рублей;  2019 год – 40 244,1 тыс. рублей;  2020 год – 55 654,0 тыс. рублей;  2021 год – 43 174,5 тыс. рублей;  2022 год – 57 904,0 тыс. рублей;  2023 год – 19 263,3 тыс. рублей;  2024 год – 19 113,3 тыс. рублей.  из них за счет средств:  - местного бюджета – 48 736,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 2 256,5 тыс. рублей;  2015 год – 4 433,4 тыс. рублей;  2016 год – 4 190,9 тыс. рублей;  2017 год – 3 054,9 тыс. рублей;  2018 год – 4 299,1 тыс. рублей;  2019 год – 5 420,0 тыс. рублей;  2020 год – 5 494,5 тыс. рублей;  2021 год – 6 325,4 тыс. рублей;  2022 год – 12 751,4 тыс. рублей;  2023 год – 330,0 тыс. рублей;  2024 год - 180,0 тыс. рублей.  - краевого бюджета – 310 483,5 тыс. рублей, в том числе по годам по годам:  2014 год – 13 511,9 тыс. рублей;  2015 год – 25 442,1 тыс. рублей;  2016 год – 18 301,2 тыс. рублей;  2017 год – 15 460,2 тыс. рублей;  2018 год – 32 916,2 тыс. рублей;  2019 год – 34 824,1 тыс. рублей;  2020 год – 50 159,5 тыс. рублей;  2021 год – 36 849,1 тыс. рублей;  2022 год – 45 152,6 тыс. рублей;  2023 год – 18 933,3 тыс. рублей;  2024 год - 18 933,3 тыс. рублей. |

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Краснотуранского района» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2023 годах составляет 94 929,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 5 105,4 тыс. рублей;  2015 год – 14 604,2 тыс. рублей;  2016 год – 7 147,7 тыс. рублей;  2017 год – 2 402,1 тыс. рублей;  2018 год – 6 268,8 тыс. рублей;  2019 год – 10 753,6 тыс. рублей;  2020 год – 13 381,5 тыс. рублей;  2021 год – 13 124,7 тыс. рублей;  2022 год – 21 881,1 тыс. рублей;  2023 год – 130,0 тыс. рублей;  2024 год-130,0 тыс. руб.  из них за счет средств:  - местного бюджета – 21 883,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 2 226,0 тыс. рублей;  2015 год – 1 802,1 тыс. рублей;  2016 год – 1 247,7 тыс. рублей;  2017 год – 1 879,9 тыс. рублей;  2018 год – 88,8 тыс. рублей;  2019 год – 3 803,6 тыс. рублей;  2020 год – 2 661,5 тыс. рублей;  2021 год – 3 448,5 тыс. рублей;  2022 год – 4 725,3 тыс. рублей;  2023 год – 130,0 тыс. рублей;  2024 год – 130,0 тыс. руб..  - краевого бюджета – 72 785,7 тыс. рублей, в том числе по годам по годам:  2014 год – 2 879,4 тыс. рублей;  2015 год – 12 802,1 тыс. рублей;  2016 год – 5 900,0 тыс. рублей;  2017 год – 522,2 тыс. рублей;  2018 год – 6 180,0 тыс. рублей;  2019 год – 6 950,0 тыс. рублей;  2020 год – 10 720,0 тыс. рублей;  2021 год – 9 676,2 тыс. рублей;  2022 год – 17 155,8 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. руб. |

1.2. В паспорте подпрограммы 2 «Чистая вода Краснотуранского района» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2024 годах составляет 46 619,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 0,0 тыс. рублей;  2015 год – 2 631,3 тыс. рублей;  2016 год – 2 800,6 тыс. рублей;  2017 год – 3 830,6 тыс. рублей;  2018 год – 4 038,7 тыс. рублей;  2019 год – 1 451,4 тыс. рублей;  2020 год – 14 218,2 тыс. рублей;  2021 год – 2 522,4 тыс. рублей;  2022 год – 15 126,1 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  из них за счет средств:  - местного бюджета – 24 885,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 0,0 тыс. рублей;  2015 год – 2 631,3 тыс. рублей;  2016 год – 2 800,6 тыс. рублей;  2017 год – 860,6 тыс. рублей;  2018 год – 4 038,7 тыс. рублей;  2019 год – 1 451,4 тыс. рублей;  2020 год – 2 718,2 тыс. рублей;  2021 год – 2 522,4 тыс. рублей;  2022 год – 7 862,6 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  - краевого бюджета – 21 733,50 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 0,0 тыс. рублей;  2015 год – 0,0 тыс. рублей;  2016 год – 0,0 тыс. рублей;  2017 год – 2 970,0 тыс. рублей;  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 11 500,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 7 263,5 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.. |

1.4. В паспорте подпрограммы 4 «Участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Краснотуранского района» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2020-2024 годах составляет 8 220,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 51,8 тыс. рублей;  2021 год – 6 068,7 тыс. рублей;  2022 год – 1950,0 тыс. рублей;  2023 год – 150,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  из них за счет средств:  - местного бюджета – 420,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 51,8 тыс. рублей;  2021 год – 68,7 тыс. рублей;  2022 год – 150,0 тыс. рублей;  2023 год – 150,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  - краевого бюджета – 7800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 6 000,0 тыс. рублей;  2022 год – 1800,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей. |

1.5. Приложение к муниципальной программе № 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.6. В приложении №2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы» строки 2.2; 2.4 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Мероприятие 2.  Разработка проектной сметной документации и прохождение экспертизы для объектов коммунальной инфраструктуры используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 2015 | 2030 | Разработка проектов зон санитарной охраны, разработка проектной сметной документации и прохождение экспертизы при строительстве объектов коммунальной инфраструктуры | Невозможность определения сметной стоимости, отказ в прокладке сети. | Неэффективное и небезопасное функционирование сетей, отсутствие возможности развития.  Обеспечение доступа населению к ресурсу.  Очистка сточных вод, уменьшение сброса нечистот на рельеф. |
| 2.4 | Мероприятие 4.  Прохождение экспертизы проектной документации | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 2018 | 2018 | Прохождение экспертизы проектной документации | Завышение сметной стоимости | Снижение расходов бюджетных средств. |

1.6. Приложение к муниципальной программе № 3 «Распределение планируемых расходов подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложения № 2 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение к муниципальной программе № 4 «Перечень объектов капитального строительства на текущий финансовый год (за счет всех источников финансирования)» изложить в новой редакции согласно приложения № 3 к настоящему постановлению

1.8. Приложение к муниципальной программе № 5 «Перечень объектов капитального ремонта и капитальных вложений год (за счет всех источников финансирования) изложить в новой редакции согласно приложения № 4 к настоящему постановлению

1.9. Приложение к муниципальной программе № 7 «Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям расходования средств» изложить в новой редакции согласно приложения № 5 к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, в том числе в электронных СМИ «Краснотуранский вестник» и размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о.Главы района Д.А.Кондрашина

Приложение № 1 к постановлению

администрации района

от 02.08.2022 № 496 -п

Приложение №1

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района»

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Вес показателя | Источник  информации | Значение показателя | | | |
|  |  | |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района» | | | | | | | | |
| 2 | Целевой индикатор 1.  Уровень износа коммунальной инфраструктуры | | % | x | Информации о результатах деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства | 64,7 | 60 | 62 | 64 |
| 3 | Целевой индикатор 2.  Ежегодное снижение бюджетными учреждениями потребления ими электрической, тепловой энергии, воды и иного топлива в сопоставимых условиях ежегодно не менее чем на 3%. | | % | х | Сводная информация о фактических данных приборов учета энергетических ресурсов муниципальных бюджетных учреждений | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Краснотуранского района» | | | | | | | | |
| 5 | Снижение интегрального показателя аварийности сетей теплоснабжения | | ед. на 100 км инженерных сетей | 0,18 | ФСН №1-ТЕП | 19,2 | 8 | 7 | 6 |
| 6 | Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях | | % | 0,17 | ФСН №1-ТЕП | 18,8 | 19,0 | 18,8 | 18,6 |
| 7 | Подпрограмма 2. Чистая вода Краснотуранского района | | | | | | | | |
| 8 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | | % | 0,07 | ФСН № 1-водопровод | 58 | 49,0 | 48,8 | 48,6 |
| 9 | Снижение интегрального показателя аварийности водопроводной сети | | ед. на 100 км инженерных сетей | 0,18 | ФСН № 1-водопровод | 9 | 9,0 | 8,5 | 8 |
| 10 | Доля потерь воды в водопроводных сетях | | % | 0,17 | ФСН № 1-водопровод | 26,15 | 16 | 15,5 | 15 |
| 11 | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснотуранском районе» | | | | | | | | |
| 12 | [Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями в расчете на 1 человека населения](javascript:IInfo('indicator11_16.10.1');) | | кВт/ч | 0,04 | Сводная информация, полученная по запросам от муниципальных учреждений  Предварительная оценка численности населения | 318,75 | 290 | 290 | 290 |
| 13 | [Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями в расчете на 1 кв. метр общей площади](javascript:IInfo('indicator11_16.10.2');) | | Гкал | 0,04 | Сводная информация, полученная по запросам от муниципальных учреждений | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 14 | Подпрограмма 4. «Участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Краснотуранского района» | | | | | | | | |
| 15 | Количество построенных и оборудованных контейнерных площадок | | шт. | 0,08 | Муниципальные контракты | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Количество публикаций в СМИ об информировании населения о важности сбора твердых коммунальных отходов | | шт. | 0,02 | Публикации в СМИ, буклеты, листовки, информационные письма и пр. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Отдельное мероприятие 1. «Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» | | | | | | | | |
| 18 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | | % | 0,05 | ФСН №22-ЖКХ (ресурсы) ФСН №22-ЖКХ (жилище) | 85,4 | 91 | 91 | 91 |

Приложение № 2 к постановлению

администрации района

от 02.08.2022 № 496-п

Приложение №3

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района»

Распределение планируемых расходов подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель1) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | |
| (исполнители мероприятий) |
|  | ГР | Рз | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на период 2022-2024 г.г. |
|  | БС | Пр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Муниципальная программа | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 57904,0 | 19263,3 | 19113,3 | 96280,6 |
| МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | Х | Х | Х | 57904,0 | 19263,3 | 19113,3 | 96280,6 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Краснотуранского района | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 21881,1 | 130,0 | 130,0 | 22141,1 |
| МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | Х | Х | Х | 21881,1 | 130,0 | 130,0 | 22141,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 | Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 0310080530 | 243 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 803 | 0505 | 0310080530 | 244 | 4386,9 | 0,0 | 0,0 | 4386,9 |
| 804 | 0505 | 03100S5710 | 243 | 17155,8 | 0,0 | 0,0 | 17155,8 |
| 804 | 0505 | 0310075710 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 1.32 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-203 до ДОУ "Чайка" по ул.К-Маркса в с.Краснотуранск | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 03100S5710 | 243 | 4933,7 | 0,0 | 0,0 | 4933,7 |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 1.33 | Прокладка участка тепловой сети от ТК-23 до жилого дома по ул.Дружбы 63-1 в с.Краснотуранск | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 0310080530 | 244 | 1196,4 | 0,0 | 0,0 | 1196,4 |
| 1.1.1.3 | Мероприятие 1.34 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-53 до ТК-61 по ул.Янкова в с.Краснотуранск | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 03100S5710 | 243 | 3984,0 | 0,0 | 0,0 | 3984,0 |
| 1.1.1.4 | Мероприятие 1.35 | Приобретение водогрейного котла КВр-1,25МВт в с.Лебяжье | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 0310080530 | 244 | 649,3 | 0,0 | 0,0 | 649,3 |
| 1.1.1.5 | Мероприятие 1.37 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-97 до ТК-105 по ул.Октябрьская в с.Краснотуранск | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 03100S5710 | 243 | 5155,8 | 0,0 | 0,0 | 5155,8 |
| 1.1.1.6 | Мероприятие 1.38 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-128 до ТК-129 по ул.Ленина в с.Краснотуранск | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 03100S5710 | 243 | 670,7 | 0,0 | 0,0 | 670,7 |
| 1.1.1.7 | Мероприятие 1.39 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-71 до ТК-108 по ул.Крестьянская в с.Краснотуранск | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 03100S5710 | 243 | 2411,6 | 0,0 | 0,0 | 2411,6 |
| 1.1.1.8 | Мероприятие 1.40 | Приобретение водогрейного котла КВр-0,63МВт (дымосос, вентилятор, золоуловитель в комплекте) с.Беллык | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 0310080530 | 244 | 1022,3 | 0,0 | 0,0 | 1022,3 |
| 1.1.1.9 | Мероприятие 1.41 | Приобретение водогрейного котла КВр-1,25МВт (дымосос, вентилятор, золоуловитель в комплекте) с.Тубинск | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 0310080530 | 244 | 1518,9 | 0,0 | 0,0 | 1518,9 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 | Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (софинансирование к гос.программе Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности") | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 03100S5710 | 243 | 338,4 | 130,0 | 130,0 | 598,4 |
| 803 | 0505 | 03100S5710 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1 | Мероприятие 2.32 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-203 до ДОУ "Чайка" по ул.К-Маркса в с.Краснотуранск | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 03100S5710 | 243 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 59,8 |
| 1.1.2.2 | Мероприятие 2.33 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-53 до ТК-61 по ул.Янкова в с.Краснотуранск | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 03100S5710 | 243 | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 48,4 |
| 1.1.2.3 | Мероприятие 2.34 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-97 до ТК-105 по ул.Октябрьская в с.Краснотуранск | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 03100S5710 | 243 | 62,6 | 0,0 | 0,0 | 62,6 |
| 1.1.2.4 | Мероприятие 2.35 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-128 до ТК-129 по ул.Ленина в с.Краснотуранск | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 03100S5710 | 243 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 8,3 |
| 1.1.2.5 | Мероприятие 2.36 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-71 до ТК-108 по ул.Крестьянская в с.Краснотуранск | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 03100S5710 | 243 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 29,3 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | Чистая вода Краснотуранского района | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 15126,1 | 0,0 | 0,0 | 15126,1 |
| МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | Х | Х | Х | 15126,1 | 0,0 | 0,0 | 15126,1 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 | Мероприятие 1. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 0320080560 | 244 | 9713,2 | 0,0 | 0,0 | 9713,2 |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 1.30 | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-1 до ВК-3 по ул.Горького с.Саянск | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района | 803 | 505 | 320080560 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 1.38 | Прокладка участка водопроводной сети от ВК-27/1 до жилого дома по адресу: с.Краснотуранск ул.Телевизорная, д.22 | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 0320080560 | 244 | 676,4 | 0,0 | 0,0 | 676,4 |
| 1.2.1.7 | Мероприятие 1.31 | Мероприятие 1.31 Прокладка участка водонапорной сети от ВК-578/2 до жилого дома по адресу с.Краснотуранск, ул.Кольцевая д.14 с установкой промежуточного железобетонного колодца | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 0320080560 | 244 | 933,0 | 0,0 | 0,0 | 933,0 |
| 1.2.1.8 | Мероприятие 1.37 | Мероприятие 1.37 Прокладка участка водопроводной сети от ВК-472 по ул.Надежкина до ВК-325 по ул.Юбилейной в с.Краснотуранск | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 0320080560 | 244 | 840,3 | 0,0 | 0,0 | 840,3 |
| 1.2.1.9 | Мероприятие 1.39 | Мероприятие 1.39 Строительство водонапорной башни с.Тубинск | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 03200S6640 | 410 | 7263,5 | 0,0 | 0,0 | 7263,5 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2 | Разработка проектной сметной документации и прохождение экспертизы для объектов коммунальной инфраструктуры используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 0320080570 | 410 | 5376,4 | 0,0 | 0,0 | 5376,4 |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.9 | Разработка проектной сметной документации на "Строительство очистных сооружений канализации производительностью 800м3 в сутки в с.Краснотуранск" | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 0320080570 | 414 | 3848,4 | 0,0 | 0,0 | 3848,4 |
| 1.2.4 | Мероприятие 2.10 | Разработка проектной сметной документации и прохождение экспертизы на строительство водонапорной башни в с.Тубинск | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 0320080570 | 414 | 1528,0 | 0,0 | 0,0 | 1528,0 |
| 1.2.5 | Мероприятие 5 | Софинансирование на строительство водонапорной башни с.Тубинск | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0505 | 03200S6640 | 410 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 36,50 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 | Энергосбережение и повышение энергетическоц эффективности в Краснотуранском районе | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 13,5 | 50,0 | 50,0 | 113,5 |
| МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | Х | Х | Х | 13,5 | 50,0 | 50,0 | 113,5 |
| 1.3.1 | Мероприятие 2 | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сформированные по результатам проведенных энергетических обследований | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 806 | 0505 | 0330080600 | 244 | 13,5 | 50,0 | 50,0 | 113,5 |
| 1.4 | Подпрограмма 4 | Участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Краснотуранского района | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 1950,0 | 150,0 | 0,0 | 2100,0 |
| МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | Х | Х | Х | 1950,0 | 150,0 | 0,0 | 2100,0 |
| 1.4.1 | Мероприятие 1 | Софинансирование на обустройство (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0605 | 03400S4630 | 414 | 135,5 | 150,0 | 0,0 | 285,5 |
| 244 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 14,5 |
| 1.4.2 | Мероприятие 2 | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0605 | 03400S4630 | 414 | 373,3 | 0,0 | 0,0 | 373,3 |
| 244 | 1426,7 | 0,0 | 0,0 | 1426,7 |
| 1.5 | Отдельное мероприятие 1 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | 803 | 0502 | 0350075700 | 810 | 18933,3 | 18933,3 | 18933,3 | 56799,9 |

Приложение № 3 к постановлению

администрации района

от 02.08.2022 № 496-п

Приложение №4

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства на текущий финансовый

год (за счет всех источников финансирования)

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Объем капитальных вложений на 2022 год | | | | |
| всего | в том числе: | | | |
| бюджет района | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Краснотуранского района» | | | | | |
| 1.1 | Прокладка участка тепловой сети от ТК-23 до жилого дома по ул.Дружбы 63-1 в с.Краснотуранск | 1196,4 | 1196,4 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Чистая вода Краснотуранского района» | | | | | |
| 2.1 | Прокладка участка водопроводной сети от ВК-27/1 до жилого дома по ул. Телевизорная д.22 в с. Краснотуранск | 676,4 | 676,4 |  |  |  |
| 2.2 | Прокладка участка водопроводной сети от ВК-472 по ул.Надежкина до ВК-325 по ул.Юбилейной в с.Краснотуранск | 840,3 | 840,3 |  |  |  |
| 2.3 | Прокладка участка водопроводной сети от ВК-578/2 до жилого дома по адресу: с.Краснотуранск ул.Кольцевая, д.14 с установкой промежуточного железобетонного колодца | 933,0 | 933,0 |  |  |  |
| 2.4 | Строительство водонапорной башни с.Тубинск | 7 300,0 | 36,5 | 7 263,5 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 4. «Участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Краснотуранского района» | | | | | |
| 3.1 | Организация (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретения контейнерного оборудования в с.Краснотуранск | 508,8 | 135,5 | 373,3 |  |  |
|  | ИТОГО | 11454,9 | 3818,1 | 7636,8 |  |  |

Приложение № 4 к постановлению

администрации района

от 02.08.2022 № 496-п

Приложение № 5

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального ремонта и капитальных вложений

год (за счет всех источников финансирования)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Объем капитальных вложений на 2022 год | | | | |
| всего | в том числе: | | | |
| бюджет района | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Краснотуранского района» | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-203 до ДОУ "Чайка" по ул.К-Маркса в с.Краснотуранск | 4983,6 | 49,9 | 4930,0 |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-53 до ТК-61 по ул.Янкова в с.Краснотуранск | 4024,3 | 40,3 | 3984,0 |  |  |
| 1.4 | Приобретение водогрейного котла КВр-1,25МВт в с.Лебяжье | 649,3 | 649,3 |  |  |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-97 до ТК-105 по ул.Октябрьская в с.Краснотуранск | 5207,9 | 52,1 | 5155,8 |  |  |
| 1.6 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-128 до ТК-129 по ул.Ленина в с.Краснотуранск | 677,5 | 6,8 | 670,7 |  |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-71 до ТК-108 по ул.Крестьянская в с.Краснотуранск | 2436,0 | 24,4 | 2411,6 |  |  |
| 1.8 | Приобретение водогрейного котла КВр-0,63МВт (дымосос, вентилятор, золоуловитель в комплекте) с.Беллык | 1022,3 | 1022,3 |  |  |  |
| 1.9 | Приобретение водогрейного котла КВр-1,25МВт (дымосос, вентилятор, золоуловитель в комплекте) с.Тубинск | 1518,9 | 1518,9 |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 2 | 164,9 | 164,9 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснотуранском районе" | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сформированные по результатам проведенных энергетических обследований | 13,5 | 13,5 |
| 3 | Подпрограмма 4. «Участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Краснотуранского района» | | | | | |
| 3.1 | Организация (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретения контейнерного оборудования в с.Краснотуранск | 1441,2 | 14,5 | 1426,7 |  |  |
|  | ИТОГО | 22139,4 | 3556,9 | 18582,5 |  |  |

Приложение № 5 к постановлению

администрации района

от .02.08.2022 № 496-п

Приложение № 7

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям расходования средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники и направления финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.), годы | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на период 2022-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | Всего | 57904,0 | 19263,3 | 19113,3 | 96280,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 45152,6 | 18933,3 | 18933,3 | 83019,2 |
| *в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт* | 26219,3 | 0 | 0 | 26219,3 |
| районный бюджет | 12751,4 | 330,0 | 180,0 | 13261,4 |
| *в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт* | 7375,0 | 330,0 | 180,0 | 7885,0 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | , |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Краснотуранского района» | Всего | 21881,1 | 130,0 | 130,0 | 22141,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 17155,8 | 0,0 | 0,0 | 17155,8 |
| *в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт* | 17155,8 | 0,0 | 0,0 | 17155,8 |
| районный бюджет | 4725,3 | 130,0 | 130,0 | 4985,3 |
| *в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт* | 4725,3 | 130,0 | 130,0 | 4985,3 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | «Чистая вода Краснотуранского района» | Всего | 15126,1 | 0 | 0 | 15126,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 7263,5 | 0 | 0 | 7263,5 |
| *в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт* | 7263,5 |  |  | 7263,5 |
| районный бюджет | 7862,6 | 0 | 0 | 7862,6 |
| *в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт* | 2486,2 | 0 | 0 | 2486,2 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснотуранском районе» | Всего | 13,5 | 50,0 | 50,0 | 113,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| *в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт* |  |  |  |  |
| районный бюджет | 13,5 | 50,0 | 50,0 | 113,5 |
| *в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт* | 13,5 | 50,0 | 50,0 | 113,5 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| 1.4 | Подпрограмма 4 | «Участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Краснотуранского района» | Всего | 1950,0 | 150,0 | 0 | 2100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
| *в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт* | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
| районный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0 | 300,0 |
| *в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт* | 150,0 | 150,0 | 0 | 300,0 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| 1.5 | Отдельное мероприятие 1 | Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | Всего | 18 933,3 | 18 933,3 | 18 933,3 | 56 799,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 18 933,3 | 18 933,3 | 18 933,3 | 56 799,9 |
| в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |