АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Краснотуранск

19.07.2023	                                                                                      	   №  502-п

Об утверждении программы по обеспечению качества питьевой воды в соответствии с гигиеническими нормативами муниципального образования Краснотуранский район Красноярского края

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Краснотуранского района, на основании Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь статьями 40, 43 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу по обеспечению качества питьевой воды, в соответствии с гигиеническими нормативами муниципального образования Краснотуранский район Красноярского края, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности района Вакенгута Е.Г.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава района									О.В. Ванева

Приложение к постановлению администрации района

от	  19.07.2023  № 502-п

Программа по обеспечению качества питьевой воды в соответствии с гигиеническими нормативами муниципального образования Краснотуранский район Красноярского края

| № п.п. | Мероприятие | Ед. измер. | Кол-во | Ориентиро-вочные затраты, тыс. рублей | Источник финансиро-вания | Планируемые сроки | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей питьевых водопроводов, канализационных сетей, замена разводящих водопроводных сетей с учетом процента изношенности, с использованием полимерных и стальных труб с антикоррозийным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство водонапорной башни в с. Тубинск | Шт. | 1 | 10135,45 | Краевой, местный бюджет | 2024 год | Победитель аукциона в электронной форме (44-ФЗ) | Устранение аварийного состояния действующей башни в с. Тубинск |
| 1.2. | Капитальный ремонт водопроводной сети с. Саянск (с вводами) | м | 820 | 2313,01 | Местный, краевой бюджет | 2024 год | Победитель аукциона в электронной форме (44-ФЗ) | Водопроводная сеть, с. Саянск |
| 1.3. | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-16 до ВК-18 в с. Кортуз | м | 200 | 472,76 | Местный, краевой бюджет | 2024 год | Победитель аукциона в электронной форме (44-ФЗ) | Водопроводная сеть, с. Кортуз |
| 1.4. | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-23-1 до ВК-32 по ул. Западная в с. Беллык | м | 540 | 1690,10 | Местный, краевой бюджет | 2025 год | Победитель аукциона в электронной форме (44-ФЗ) | Водопроводная сеть, с. Беллык |
| 1.5. | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК 48 до ВК 50 по ул. Октябрьская в с. Кортуз | м | 198 | 629,72 | Местный, краевой бюджет | 2025 год | Победитель аукциона в электронной форме (44-ФЗ) | Водопроводная сеть в с. Кортуз |
| 1.6. | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК 2 до ВК 8 в д. Джирим. | м | 510 | 1326,04 | Местный, краевой бюджет | 2025 год | Победитель аукциона в электронной форме (44-ФЗ) | Водопроводная сеть в д. Джирим |
| 1.7. | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК 41 до ВК 42 в с. Новая Сыда | м | 150 | 516,38 | Местный, краевой бюджет | 2025 год | Победитель аукциона в электронной форме (44-ФЗ) | Водопроводная сеть в с. Новая Сыда |
| 1.8. | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Саянск ул. Ленина | м | 795 | 1934,01 | Местный, краевой бюджет | 2026 год | Победитель аукциона в электронной форме (44-ФЗ) | Водопроводная сеть в с. Саянск |
| 1.9. | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Саянск от ВК 1 до ВК 3 | м | 380 | 1094,15 | Местный, краевой бюджет | 2026 год | Победитель аукциона в электронной форме (44-ФЗ) | Водопроводная сеть в с. Саянск |
| 2 | Обеспечение производственного контроля качества воды ведомственных или аккредитованных в установленном порядке лабораториях, с периодичностью лабораторных исследований, установленной действующими нормативными документами, и с учетом приоритетных загрязняющих веществ питьевой воды |  |  | 3000,0 | Средства предприятий | 2023 год | Ресурсоснабжающие организации | В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Исключение сброса сточных вод в водные объекты, если содержание в них загрязняющих веществ и микроорганизмов превышает установленные гигиенические нормативы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы на объект «Строительство очистных сооружений в с. Краснотуранск» | шт. | 1 | 19266,0 | Краевой и местный бюджет | 2023 год | Победитель аукциона в электронной форме (44-ФЗ) | Проект на строительство канализационных очистные сооружения в с. Краснотуранск, мощность 800 м3/сут. |
| 2.2. | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Краснотуранск | м3/сут | 800 | 450000,0 | Краевой и местный бюджет | 2025-2026 годы | Победитель аукциона в электронной форме (44-ФЗ) | Канализационные очистные сооружения в с. Краснотуранск, мощность 800 м3/сут. |
| 3 | Внесение изменений в технические задания на разработку или корректировку инвестиционных программ в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  |  | 0,0 |  |  | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | Муниципальная прог-рамма «Реформирование и модернизация жилищ-но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффекти-вности Краснотуранско-го района» (постановлен. Администрации района от 30.10.2013 № 688-п) |
| 4 | Разработка и утверждение инвестиционных программ, содержащих перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, включая мероприятия, необходимые для подключения (технологического присоединения) новых абонентов |  |  | 7089,62 |  |  | МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» | Муниципальная прог-рамма «Реформирование и модернизация жилищ-но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффекти-вности Краснотуранско-го района» (постановлен. Администрации района от 30.10.2013 № 688-п) |
| 4.1. | Прокладка водопроводных сетей в с. Беллык от новой артезианской скважины | м | 300 | 1086,0 | Краевой, местный бюджет | 2024 год | Победитель аукциона в электронной форме (44-ФЗ) | Строительство водопровода |
| 4.2. | Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы на объект «Строительство водозабора и наружных сетей водопровода в с. Беллык | шт. | 1 | 4000,00 | Местный бюджет | 2024 год | Победитель аукциона в электронной форме (44-ФЗ) | Строительство водопровода |
| 4.3. | Прокладка водопроводных сетей в с. Белоярск | м | 1000 | 2003,62 | Краевой, местный бюджет | 2026 год | Победитель аукциона в электронной форме (44-ФЗ) | Строительство водопровода |